Znak sprawy: DRZ.271.3.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5.000.000 EURO

I. Zamawiający.

Gmina Dąbrówno

14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21

Tel./fax: (89) 647 40 87

http://bip.warmia.mazury.pl/dabrowno_gmina_wiejska/

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwaną w dalszej treści specyfikacji „ustawą Pzp”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie”, obejmujących wykonanie:

- robót przygotowawczych,

- robót ziemnych,

- robót nawierzchniowych,

- robót wykończeniowych,

- montażu wyposażenia parkowego,

- urządzenia zieleni,

- instalacji elektrycznej,

- robót elektrycznych (montaż słupów oświetleniowych i opraw)

– w zakresie szczegółowo określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

45.23.31.61-5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.23.32.53-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45.31.11.00-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na skutek okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp powinien spełniać co najmniej jeden z nich. Natomiast warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, każdy podmiot oferty wspólnej obowiązany jest spełniać samodzielnie.

- Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa w § VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć:

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu z postępowania zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania przesłanego dokumentu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie wyżej określonego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.

- Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

Urząd Gminy Dąbrówno

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

Każdorazowo powołując się na numer postępowania: DRZ.271.3.2013

- Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

- w sprawie przedmiotu zamówienia – Kazimierz Spychalski (tel. 89 647 40 87)

- w sprawach stosowania ustawy Pzp – Tomasz Szydlik (tel. 89 647 40 87)

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu na składanie ofert wadium w wysokości: 9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).

- Wadium może zostać wniesione w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 (prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku), tytułem: „Wadium do postępowania przetargowego nr DRZ.271.3.2013”.

- Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi gwarantować spełnienie względem Zamawiającego świadczenia pieniężnego w wysokości kwoty wadium, w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę świadczeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

IX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczy dni uważa się za koniec terminu związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna być przygotowana ze ścisłym uwzględnieniem poniższych zasad:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełna czytelność jej treści.

- Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:

- Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru określonego w Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Uwaga! Oprócz złożenia formularza ofertowego wymagane jest dołączenie do składanej oferty (w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania porównania otrzymanych ofert) kosztorysu ofertowego sporządzonego wg załączonego do niniejszej specyfikacji przedmiaru robót (Załącznik nr 5 do SIWZ).

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru określonego w Załącznik Nr 2 do SIWZ).

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru określonego w Załącznik Nr 3 do SIWZ).

- Zaakceptowany na każdej stronie, podpisem osoby uprawnionej lub upełnomocnionej do reprezentowania Wykonawcy, wzór umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

- Wszystkie załączane do oferty dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składające się na ofertę podpisywane będą przez pełnomocnika, wymagane jest załączenie do oferty oryginału stosownego pełnomocnictwa.

- Wszelkie podpisy składane przez osoby uprawnione albo upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy na formularzu ofertowym, oświadczeniach lub innych dokumentach składających się na ofertę powinny zostać złożone w taki sposób, aby tożsamość tych osób była identyfikowalna (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska podpisującego lub podpis nieczytelny opatrzony imienną pieczęcią podpisującego).

- Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie powinny być nanoszone czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę wg powyższych zasad.

- Zaleca się, aby wszystkie kartki/strony oferty zostały kolejno ponumerowane, podpisane (lub parafowane) przez osoby uprawnione albo upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy, a także połączone ze sobą w sposób zapobiegający możliwości jej dekompletacji, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 9.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeganie, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- W przypadku kiedy ofertę składa kilku Wykonawców, oferta tych podmiotów musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Stosowne pełnomocnictwo należy do oferty załączyć.

- Każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je  Wykonawców.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Dąbrównie, 14-120 Dąbrówno ul. Kościuszki 21, nie później niż do dnia 6 maja 2013 r., do godz. 900. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania.

- Koperta zawierająca ofertę  powinna być opatrzona dopiskiem:

Oferta przetargowa w postępowaniu nr: DRZ.271.3.2013

Nie otwierać przed dniem 6 maja 2013 r., przed godz. 930

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki mogące wyniknąć z powodu braku powyższej informacji na kopercie.

- Poza oznaczeniem opisanym w pkt. 2, koperta winna posiadać oznaczenie oraz adres Wykonawcy, w celu umożliwienia odesłania Zamawiającemu oferty w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.

- Sesja publicznego otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, 14-120 Dąbrówno ul. Kościuszki 21, w dniu 6 maja 2013 r., o godz. 930.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich, z wyodrębnieniem: ceny netto, kwoty należnego podatku od towarów i usług oraz ceny brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Jak również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane Zamawiającemu przez Wykonawcę. Wszelkie negatywne skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę, obciążają Wykonawcę.

- Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

XIII. Kryteria oceny oferty.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad:

cena oferty najniższej

------------------------------------  x 100 = punktowy wynik oferty ocenianej

cena oferty ocenianej

- Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej kryteria i zasady. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

- Zgodnie z art. 90 ustawy Pzp Zamawiający może, w celu ustalenia czy złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów jego oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny.

- Zamawiający oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności zaś oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy lub nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu robót, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w/s zamówienia publicznego.

- W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, przed przystąpieniem do zawarcia umowy w/s realizacji zamówienia publicznego przedłożona zostać musi umowa regulującą współpracę tychże Wykonawców. Termin na jaki została zawarta w/w umowa o współpracy Wykonawców nie może być krótszy od terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogram robót.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Od wybranego Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał (przed terminem zawarcia umowy w/s zamówienia) wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tego Wykonawcy. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, dokument stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinien być wystawiony na: Gminę Dąbrówno (14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21) jako beneficjenta oraz obejmować również roszczenia z tytułu rękojmi za wady do wysokości określonej w ust. 5.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane. Pozostała kwota w wysokości 30% wartości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a jej zwrot nastąpi w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Istotne dla stron postanowienia umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania zawarto we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Określa się możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:

- ceny umownej – jedynie w sytuacji wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

- terminu wykonania umowy – w okolicznościach nieleżących po stronie Wykonawcy spowodowanych:

- wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

XVII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XVIII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIX. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

XX. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXI. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub też mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje odwołanie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej (adres: Urząd Zamówień Publicznych, 02-676 Warszawa ul. Postępu 17a) lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2) albo w terminie 10 dni (jeżeli zostały przesłane w inny sposób);

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

- wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Kopię odwołania Odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się on z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

XXVI. Załączniki.

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wzór umowy.

- Przedmiar robót.

- Dokumentacja projektowa.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik Nr 1

……………………….

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

- Pełna nazwa Wykonawcy* .........................................................................................................................................

- Adres* .............................................................................................................................

- REGON* ………………………………………………………………………………..

- NIP* …………………………………………………………………………………….

- Telefon/faks*

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane pełnomocnika Wykonawców

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr DRZ.271.3.2013 na „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” – oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy co do nich żadnych zastrzeżeń, a także że zdobyliśmy wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

- Oferujemy realizację tego zamówienia za zryczałtowaną cenę:

Cena oferty netto: ....................... zł

Słownie netto (zł): ......................................................................................

Podatek VAT: ................... zł

Słownie podatek VAT (zł): .........................................................................

Cenę oferty brutto: ...................... zł

Słownie brutto (zł): ....................................................................................

- Podana powyżej cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zgodnego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wykonania przedmiotu zamówienia i nie ulegnie ona zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wykonać określony w SIWZ przedmiot zamówienia w terminie: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Akceptujemy warunki płatności, a także wszystkie pozostałe warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Przy realizacji przedmiotowego zdania zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: (Wypełnić jeżeli dotyczy!)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zostały ponumerowane i cała oferta składa się z …….. stron.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do …… informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Wypełnić jeżeli dotyczy!)

......................................, dnia ............................. 2013 r.

.........................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub upełnomocnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

................................, dnia .................... 2013 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)

.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.3.2013 na „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” – oświadczam, świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, że:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

(nazwa Wykonawcy)

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej lub upełnomocnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3

................................, dnia .................... 2013 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)

.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.3.2013 na „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” – oświadczam, świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, że:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

……………………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej lub upełnomocnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4

Umowa Nr .................

(wzór)

Zawarta ……………. w Dąbrównie, pomiędzy:

Gminą Dąbrówno, z siedzibą w:14-120 Dąbrówno ul. Kościuszki 21, NIP 741-20-93-983, REGON 510743210, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez ………………………………..,

a

………………………………….., z siedzibą w: ……………….., NIP ……………..., REGON ………………, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………… - wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……………... zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.3.2013,

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Przedmiot niniejszej umowy stanowią roboty budowlane w ramach projektu pn. „Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie”, w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji technicznej zadania. Elementami składowymi przedmiotu umowy są również wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności: obsługa geodezyjna inwestycji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej zadania o której mowa § 3 ust. 3 umowy, utylizacja odpadów, prace porządkowe, itp.

- Na podstawie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.3.2013 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania (na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia) przedmiot umowy określony w ust. 1.

- Strony umowy ustalają następujące terminy wykonania przedmiot umowy:

- rozpoczęcie realizacji przedmiot umowy – zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem robót, jednak nie wcześniej niż 31.03.2013 r.;

- zakończenie realizacji przedmiot umowy – 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Termin ukończenia przedmiotu umowy stanowić będzie dzień dokonania w dzienniku budowy wpisu o zakończeniu robót i osiągnięciu przez przedmiot umowy stanu gotowości do odbioru końcowego. Gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego musi zostać potwierdzona w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy i dokumentacji projektowej wraz z dziennikiem budowy, nie później niż w ciągu 7 dni do dnia podpisania umowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Przeprowadzanie w trakcie realizacji zadania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, a także potwierdzanie ich wykonania wpisem w dzienniku budowy.

- Dokonanie odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego budowlanym projektem  technicznym, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, z zastosowaniem materiałów dopuszczonych do obrotu, a także na warunkach określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy i niniejszej  umowie, w tym w szczególności:

- Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. Od dnia przejęcia placu Wykonawca przyjmuje w związku z wykonywanymi robotami pełna odpowiedzialność cywilną w jego obrębie, za bezpieczeństwo oraz ochronę mienia Zamawiającego i osób trzecich.

- Zapewnienie w celu prawidłowego wykonania obowiązków nadzoru i kierownictwa nad realizowanymi robotami przez posiadającego wymagane uprawnienia budowlane kierownika budowy.

- Opracowanie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Prowadzenie prawidłowej i czytelnej dokumentacji budowy, w szczególności zaś bieżące dokumentowanie postępu robót w dzienniku budowy.

- Utrzymywanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy w stanie nie gorszym niż pierwotny.

- Okazanie na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych podlegających wbudowaniu materiałów i urządzeń, dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem nadzoru inwestorskiego o terminach odbiorów robót zanikających lub robót ulegających zakryciu.

- Realizację wpisanych do dziennika budowy zaleceń nadzoru inwestorskiego.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub nadzoru inwestorskiego o zdarzeniach lub innych okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonania albo terminowość zakończenia robót.

- Niezwłoczne wstrzymywanie na pisemne polecenie inspektora nadzoru robót (w  zakresie określonym w poleceniu), a także odpowiednie ich zabezpieczenie zgodnie z wymaganiami nadzoru inwestorskiego. Wszelkie wynikające z tego tytułu koszty obciążają Wykonawcę, jeżeli wstrzymanie robót wynikło z jego winy lub dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót.

- Zabezpieczenie Zamawiającego przed szkodami i roszczeniami mogącymi powstać wskutek lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, a w razie dopuszczenia do ich powstania zrekompensowanie Zamawiającemu poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów i strat.

- Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 umowy.

- Potwierdzenia wpisem do dziennika budowy zakończenia robót będących jej przedmiotem i następnie zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi zostać potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie podwykonawcom  robót określonych w pkt. 6 formularza ofertowego. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy nie zmienia zakresu jego zobowiązań wobec Zamawiającego odnośnie wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania zatrudnionych przez siebie podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego (lub podwykonawców) przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

§ 3

ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy. Strony zobowiązane są do dołożenia należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w jego trakcie.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pismem o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru robót w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości przedmiotu umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie dokonania odbioru końcowego.

- Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą zadania umożliwiającą ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, zawierającą:

- dziennik budowy,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- aprobaty techniczne i jakościowe oraz deklaracje zgodności z normami wbudowanych materiałów oraz urządzeń,

- protokoły badań,

- gwarancje,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy (jeżeli miały miejsce).

- Zamawiający ma prawo wstrzymać dokonanie odbioru końcowego, odpowiednio do czasu otrzymania od Wykonawcy w/w dokumentacji powykonawczej. W przypadku takim Zamawiający nie pozostaje w zwłoce odnośnie terminu przystąpienia do odbioru, określonego w ust. 2.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- dokonać odbioru z zastrzeżeniem.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt. 1  Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego robót.

- Podpisany przez obie strony umowy bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji.

- Oprócz udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługuje, przed upływem jej terminu oraz pomimo nie wykonania uprawnień z gwarancji, prawo do realizowania uprawnień z tytułu rękojmi. Strony ustalają 3-letni okres rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego i uznania zadania za należycie wykonane.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie na koszt Wykonawcy stwierdzonych wad osobie trzeciej. Zastępcze usunięcie wad nie narusza postanowień dotyczących możliwości odstąpienia od umowy oraz kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- Jeśli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów usunięcia wad usuniętych zgodnie z ust. 5, zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszty usunięcia wad przekroczą wysokość wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zapłaty odszkodowania wyrównawczego do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie będą możliwe do usunięcia, uniemożliwiając podjęcie użytkowania przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania ich po raz drugi, a Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania.

- Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania, Zamawiający może proporcjonalnie obniżyć kwotę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej.

§ 5

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości brutto ……………..zł (słownie: …………………..), w tym wartość robót bez podatku VAT wynoszącą …………………zł (słownie: …………………..) oraz należny podatek VAT w kwocie …………………….zł (słownie: …………………..). Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalono w oparciu o jego ofertę przedłożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca oświadcza, że kwota ta zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji zadania stanowiącego przedmiot umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez obie strony umowy bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa przenosić bez uprzedniej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający opłaci fakturę o których mowa ust. 3, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń podwykonawców, potwierdzających uregulowanie wobec nich zobowiązań Wykonawcy wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Jeżeli podwykonawca udokumentuje zasadność swojego żądania, m.in. dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania i dokona potrącenia powyższej kwoty z przysługującego Wykonawcy.

§ 6

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,50 % kwoty netto wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki obliczanej od terminu zakończenie realizacji przedmiot umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt. b umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót albo w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,20 % kwoty netto wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki obliczanej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia, jeżeli kara umowna nie pokryje całości szkody, odszkodowania wyrównawczego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Każda ze stron zapłaci drugiej stronie umowy karę umowną, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jej stronie, w wysokości 5% kwoty netto wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy.

§ 7

ZMIANY UMOWY

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obydwu jej stron wyrażoną na piśmie (w formie aneksu do umowy), pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) określa się możliwość dokonania zmiany ustalonej ceny umownej jedynie w sytuacji wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, a także terminu wykonania umowy w okolicznościach nieleżących po stronie Wykonawcy spowodowanych:

- wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- na skutek działań osób trzecich lub organów administracji publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

- Nie stanowią zmiany umowy wymagającej zachowania formy pisemnej:

- zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inną niż określona w    § 8 umowy,

- utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w treści umowy (W każdym takim przypadku strony mają obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa).

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm,) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ......................................., w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj. w kwocie ….........…........... zł. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wniesione zabezpieczenie służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 umowy, zwrotowi:

- 70% wartości całego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną,

- 30% wartości całego zabezpieczenia – nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWNE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), a także pozostałe przepisy prawa mające zastosowanie do przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawa poddana zostanie pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA