Załącznik Nr 6

Umowa Nr .................

(wzór)

Zawarta …………….2015 r. w Dąbrównie, pomiędzy:

Gminą Dąbrówno, z siedzibą w: 14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, NIP 741-20-93-983, REGON 510743210, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez ………………………………..,

a

………………………………….., z siedzibą w: ……………….., NIP ……………..., REGON ………………, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………………………, wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……………... – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.7.2014,

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.7.2015 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania – na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia – roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty, stanowiące integralną część niniejszej umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- dokumentacja techniczna zadania (Załącznik nr 7 do SIWZ),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wg branż (Załącznik nr 8 do SIWZ).

- Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i nie stanowi on zestawienia planowanych prac oraz wszystkich przewidywanych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w dokumentacji technicznej nie stanowią robót dodatkowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i dokumentacją techniczną decydująca dla ustalenia zakresu robót jest dokumentacja techniczna.

- Przedmiot umowy stanowią również wszelkie roboty, usługi i dostawy towarzyszące jego realizacji, zgodnie z niniejszą umową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym w szczególności: transport i utylizacja odpadów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej zadania, prace porządkowe.

§ 2

TERMINY WYKONANIA UMOWY

- Strony umowy ustalają następujące terminy wykonania przedmiot umowy:

- rozpoczęcie realizacji przedmiot umowy – nie wcześniej niż dnia 29 czerwca 2015 r.,

- zakończenie realizacji przedmiot umowy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień osiągnięcia przez przedmiot umowy stanu gotowości do odbioru końcowego, stwierdzony dokonaniem przez Wykonawcę odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Zgodność tego wpisu ze stanem faktycznym musi zostać potwierdzona w dzienniku budowy wpisem nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający zobowiązany jest:

- przekazać Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy (protokolarnie) teren budowy wraz z dokumentacją projektową i  dziennikiem budowy,

- zapewnić nadzór inwestorski nad robotami,

- terminowo przeprowadzać określone w umowie odbiory robót,

- dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

- niezwłocznie informować Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy,

- dokonać zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności do:

- przejęcia terenu budowy,

- opracowania i przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowego robót,

- zapewnienia pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,

- zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje,

- zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy, w tym zapewnienie mediów niezbędnych do prowadzenia robót,

- zapewnienia dozoru terenu budowy, albo zabezpieczenia w inny sposób tego terenu przed dostępem osób postronnych i nieupoważnionych do wstępu na teren budowy i obiektu,

- zabezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi,

- realizowania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożonym Zamawiającemu harmonogramem rzeczowym,

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców robót,

- utrzymywania porządku na terenie budowy, jej otoczeniu oraz na drogach dojazdowych,

- prowadzenia na bieżąco dziennika budowy oraz udostępniania go Zamawiającemu (nadzorowi inwestorskiemu) na każde żądanie,

- zgłaszania do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- realizowania wpisanych do dziennika budowy zaleceń nadzoru inwestorskiego,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i innych okolicznościach mogących wpłynąć na terminowość lub jakość wykonania robót,

- zakupu i dostarczenia na własny koszt wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania uzgodnionego w umowie terminu wykonania jej przedmiotu,

- usunięcia po zakończeniu robót zaplecza budowy oraz pozostawienie tego terenu w stanie nie gorszym niż pierwotny,

- potwierdzenia zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy wpisem do dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego (zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi zostać potwierdzona przez nadzór inwestorski), a także pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zadania pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w zakresie określonym w § 5 ust. 5.

- Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, odpowiedzialność za szkody wynikłe na jej terenie, w tym w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób lub uszkodzeń mienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 883), zgodnych z dokumentacją projektową oraz warunkami zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do okazania, w stosunku do wskazanych materiałów, następujące dokumenty:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności,

- certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

- Nadające się do powtórnego użycia materiały i urządzenia, odzyskane przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych w obiekcie, podlegają przekazaniu Zamawiającemu.

- Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje osobiście lub z udziałem podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Realizacja zamówienia przy udziale podwykonawców nie zmienia zakresu zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania zatrudnionych przez siebie podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 4

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O PODWYKONAWSTWO

(obowiązuje w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia)

- Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia musi zostać zawarta w formie pisemnej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dodatkowo zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający zgłosi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2, pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo określone w ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 5

ODBIORY

- Strony ustalają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy – mający na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy i stanowiący podstawę zapłaty wynagrodzenia;

- odbiór ostateczny – polegający na potwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi, stanowiący podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Strony umowy wyłączają możliwość dokonywania częściowych odbiorów wykonanych robót budowlanych w miarę ich ukończenia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, przy czym odbiory te nie mogą stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Z przeprowadzonej czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia i uwagi poczynione w jego trakcie.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Podstawę zgłoszenia gotowości stanowi wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót, potwierdzony przez nadzór inwestorski.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zadania, zawierającą m.in.:

- dziennik budowy,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, dla materiałów i urządzeń zastosowanych przez Wykonawcę,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- instrukcje użytkowania oraz dokumenty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie wykonania przedmiotu umowy (jeżeli miały miejsce).

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

- Zamawiający zawiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcę oraz pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego o wyznaczonym terminie dokonania odbioru.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy odpowiednio do czasu otrzymania od Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 5. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu przystąpienia do odbioru końcowego określonego w ust. 6.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, jeżeli Wykonawca dokona, najpóźniej w tym terminie, zapłaty należności za media udostępnione mu na potrzeby prowadzenia robót przez Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjne. W przypadku braku zapłaty Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu przystąpienia do odbioru końcowego określonego w ust. 6.

- Podpisany przez strony umowy bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy.

§ 6

WYSOKOŚĆ I WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

- Za wykonanie określonego w §1 przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości brutto …………….. zł (słownie: …………………..), w tym wartość netto wynosząca ………………… zł (słownie: …………………..) oraz należny podatek VAT w kwocie ……………………zł (słownie: …………………..).

- Wysokość wynagrodzenia określoną w ust. 1 ustalono w oparciu o ofertę Wykonawcy przedłożoną w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.7.2015, i zgodnie z jego oświadczeniem kwota ta uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla właściwej realizacji przedmiotu umowy oraz usunięcia jego wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

- Wszelkie ewentualne niedoszacowania lub brak należytego rozpoznania przez Wykonawcę zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, nie mogą stanowić podstawy do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowiła będzie faktura, wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony umowy  bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają, że przed końcowym odbiorem przedmiotu umowy nie będą dokonywane przez Zamawiającego żadne pośrednie płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, z rachunku bankowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia lub jego części podwykonawcom, Zamawiający opłaci fakturę o której mowa ust. 4, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę zobowiązań wobec nich wynikających z tych umów. W sytuacji takiej termin zapłaty faktury biegnie od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu oświadczeń podwykonawców, o których mowa powyżej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, albo który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące z tytułu umowy o podwykonawstwo, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawcy przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Termin zgłoszenia tych uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o roszczeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie określonym w ust. 11 Zamawiający uzna zasadność bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może odpowiednio:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Termin bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, wynosi 10 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności tej zapłaty określonego w ust. 11, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Za termin zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

RĘKOJMIA

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi stanowi element przedmiotu umowy.

- Strony umowy ustalają …..-miesięczny okres rękojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót i uznania przedmiotu umowy za należycie wykonany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli poinformował on Wykonawcę o ich ujawnieniu przed upływem tego terminu.

- Ustala się następujące terminy usuwania ujawnionych wad przedmiotu umowy:

- w przypadku wystąpienia wad, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, narażają użytkowników na niebezpieczeństwo lub mogą skutkować uszkodzeniami mienia, Wykonawca usunie je nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego,

- w przypadku wystąpienia wad, które nie uniemożliwiają korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca przystąpi do ich usuwania najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i zakończy ich usuwanie bez zbędnej zwłoki.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym na podstawie ust. 4, Zamawiający może (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy) zlecić zastępcze usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad nie narusza postanowień dotyczących możliwości odstąpienia od umowy oraz kar umownych, które naliczane są w tej sytuacji do momentu usunięcia ujawnionych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu, w wyznaczonym przez niego terminie, kosztów zastępczego usunięcia wad przedmiotu umowy o których mowa w ust. 5, zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W sytuacji, gdy koszt zastępczego usunięcia wad przedmiotu umowy przekroczy kwotę zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zapłaty pozostałych poniesionych kosztów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, uniemożliwiając jednocześnie podjęcie użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, a Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania.

- Jeżeli wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia i jednocześnie nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może proporcjonalnie obniżyć kwotę wynagrodzenia Wykonawcy.

- Dla wad usuniętych w okresie rękojmi okres ten biegnie od nowa.

§ 8

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- nieterminowego wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu zakończenia realizacji przedmiot umowy określonego w § 2 ust. 1 lit. b;

- nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu jej zapłaty, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

- niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie wskazanym w § 9 ust. 1, albo nieterminowego wniesienia tego zabezpieczenia, a także nieprzedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia, albo niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji o której mowa w § 9 ust. 5, w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

- nieprzedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lit. b, albo nieterminowego przedłożenia tego harmonogramu w tym terminie, w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Strony ustalają, że w przypadku naliczania przez Zmawiającego kar umownych, może on dokonać ich potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Niezależnie od ustalonych powyżej kar umownych Zamawiający może dochodzić, jeżeli kary umowne nie pokryją całości poniesionych szkód, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w swojej ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wniesione zabezpieczenie służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi:

- 70% wartości całego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną,

- 30% wartości całego zabezpieczenia – nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.

- W sytuacji, gdy na skutek okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2 umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu jej realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia, najpóźniej w dniu podpisania aneksu w tej sprawie, terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z tego aneksu, albo jeżeli nie jest to możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia.

- W przypadku niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminach określonych w ust. 1 i 5, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa się możliwość dokonania zmiany treści umowy,  w zakresie:

- wynagrodzenia umownego brutto – jedynie w sytuacji wystąpienia ustawowej zmiany stawki należnego podatku VAT;

- terminu wykonania umowy – w okolicznościach nieleżących po stronie Wykonawcy spowodowanych:

- wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- na skutek działań osób trzecich lub organów administracji publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zadania;

- wystąpieniem innych istotnych okoliczności powodujących przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zadania, których strony umowy pomimo zachowania należytej staranności nie były w stanie przewidzieć

– o czas niezbędny do wykonania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności;

- sposobu spełnienia świadczenia Wykonawcy, bez zwiększania umownego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, na skutek:

- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, w związku z zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń  nowszej generacji, albo o wyższych parametrach użytkowych , które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, w tym  pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowania innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub warunki terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

- konieczności wykonania robot zamiennych, z uwagi na wymogi  sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Utrata mocy obowiązującej aktów prawnych przywołanych w treści umowy, albo ich zmiana, nie stanowią wymagających zachowania formy pisemnej zmian treści umowy. W każdym z takich przypadków strony zobowiązane są do stosowania przepisów obowiązujących.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania terminów wypowiedzenia:

- gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 2 lub rozpoczął, a następnie je przerwał, i nie rozpoczyna ich lub nie kontynuuje pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

- w przypadku konieczności wielokrotnego, co najmniej trzykrotnego, dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 8;

- w przypadku konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 8, na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu z odbioru robót.

- W każdym przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonania przedmiotu umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia właściwej okoliczności, o:

- zmianie siedziby,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.).

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawa poddana zostanie pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną częścią niniejszej umowy są wymienione załączniki:

- oferta Wykonawcy,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA